AI 活用のご提案

仕事の一覧を、3つのアプリに分けて進める　／　2026年10月

## 1. 今の状態

「AI に任せたい仕事」として書き出された21の仕事を、月の時間にそろえました（毎日＝月20回、週2回以上＝月8回、毎週＝月4回、毎月＝月1回として計算）。

合計で月 約110時間。1人の1か月の仕事の、半分より多い量です。

## 2. ご提案：1つにまとめず、3つのアプリに分ける

部署・使う人・使うデータがちがうため、1つの大きなアプリにすると作るのがむずかしく、直すたびにほかの所がこわれやすくなります。使う人と目的ごとに、次の3つに分けることをおすすめします。

| アプリ | 入る仕事 | 月の時間 |
| --- | --- | --- |
| ① 経理集計 | 売上金・両替金の差異チェック、テナント入金集計表、予実表、アプリ集計、新業態顧客データ集計、HIカード集計、freee 売上入金処理の準備、請求書管理 | 約23時間 |
| ② 予約・お客様の声 | ディライトホール予約管理、お客様の声管理、お客様の声 未対応集計・発信（翌月のバースデーリストもここで） | 約19時間 |
| ③ SNS・掲示物の発信 | 公式X（カットハウスひかり・ディライトホール）、ビジネスプロフィール更新、ディライトホール掲示物 | 約16時間 |

アプリにしないもの（ほかのやり方のほうが早い）

- ワークフローの承認・申請ミスの修正・車検証／免許証／任意保険のチェック（約40時間）：今のワークフローのサービスで、入力ミスを防ぐ設定ができないかを先に確認します。

- 電話の受付終了のお問い合わせ・券売機の案内（約10時間）：IVRy の応答設定と、券売機横の貼り紙・QRコードの説明で減らします。

## 3. 作る順番

- ① 経理集計：社内だけで使うため失敗しても安全で、減る時間も大きい。最初に作ります。

- ② 予約・お客様の声：未対応の声がひと目でわかり、お客様を待たせなくなります。

- ③ SNS・掲示物の発信：アプリにせず、呼ぶだけで下書きが出る「Skill」（手順書）で十分なことが多いです。

1つ作ったら2週間使ってみて、困ったことを決まりに足してから、次に進みます。

## 4. 最初のアプリ（経理集計）でできること

- CSV（表のデータ）を選ぶだけで、レジの売上と数えた現金、両替金の朝と夜のちがいを、赤で一覧にする

- テナントごとの請求額と入金額のちがい（未入金・不足・遅れ）を一覧にし、共有用に保存する

- 毎月の手順を Skill にして、「/month-check」と呼ぶだけで同じチェックができるようにする

作り方の手順は、講義ページ「仕事の一覧から、3つのアプリを作る」にあります。

## 5. 気をつけること

- お金：freee への登録や入金の確定は人が行います。AI は「ちがいを見つける・案を出す」までです。

- 承認：ワークフローの承認は人が行います。AI は申請内容の点検までです。

- 個人情報：免許証・車検証・保険証券、お客様の名前や電話番号は、AI に読ませる前に社内のルールを確認してください。

- お客様に出るもの：X の投稿・掲示物・お客様への返信は、出す前に必ず人が確認します。

## 6. 最初の1か月の進め方（案）

| 時期 | やること |
| --- | --- |
| 1週目 | 経理集計アプリを作る。過去1か月分のデータで、手作業の結果と合うかを確かめる |
| 2〜3週目 | 実際の業務で使いながら、合わない所・足りない所を直す。毎月の手順を Skill にする |
| 4週目 | 減った時間をふり返り、② 予約・お客様の声のアプリの項目と決まりを話し合う |